
重庆工商学校校史陈列展览馆项目施工
竞

争

性

比

选

文

件

 项目业主：重庆工商学校

 2017年10月25日 

重庆工商学校校史陈列展览馆项目施工              

竞争性比选文件

重庆工商学校学校校史陈列展览馆项目经学校党委会研究同意实施，资金来源业主自筹。现对该项目设计及制作、施工进行发包，根据《中华人民共和国国家发展计划委员会令》（第3号）的规定，本项目拟采用竞争性比选的方式发包，欢迎符合本工程资质要求的潜在单位参与比选。

一、项目内容：

（一）项目业主：重庆工商学校

（二）工程建设地址：重庆工商学校

（三）工程内容及发包范围：校史陈列展览馆校园沙盘及赋设计、制作与安装施工；校史陈列展览馆木作基层造型设计、制作与安装施工；校史陈列展览馆浮雕设计、制作与安装施工；校史陈列展览馆天棚吊顶造型及墙体饰面工程设计、制作与安装施工；校史陈列展览馆电气工程设计及安装施工；校史陈列展览馆美工部分设计、制作与安装施工。
（四）合同工期：40日历天（以施工单位实际进场之日起算）。如因承包人原因导致工期延误，则承包人按人民币1000元/天支付发包人违约金。

（五）质量标准：一次性验收合格。

二、项目最高限价

本项目最高限价:人民币大写玖拾捌万捌仟元整（￥988000元），竞选人的投标总报价不能超过招标人给出的最高限价，否则按否决投标处理。

三、投标人资格要求
（一）竞选人经营范围具备展览服务或广告设计制作或企业形象策划，且在年审有效期内。

（二）本项目竞选人可以组成联合体投标，联合体成员须签订联合体投标协议，明确施工范围及牵头人，协议同比选文件一同提交。

四、比选文件的获取

潜在竞选人请于2017年 11 月 1 日18:00前，在重庆工商学校网站（http:// www.cqics.cn/）上下载比选文件（含工程量清单）、图纸、澄清、修改、补充通知等全部内容或到重庆工商学校行政办公楼党政办公室领取。

五、比选时间、地点
（一）竞争性比选文件递交截止时间：2017年 11月2日9：30止

（二）竞争性比选时间：2017年11月2日9：30　

（三）竞争性比选地点：重庆工商学校中型会议室。

六、竞争性比选须知
1.应具备承担比选项目的能力，符合相关法律法规的规定，并在比选函中书面声明：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员； 

（3）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

（4）在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；

（5）法律、行政法规规定的其他资格条件。

2.各竞选单位只对本项目作完整唯一报价，所报分部分项综合单价为全费用综合单价（包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费和税金及施工深化设计等所需全部费用）。

3.本工程现场条件复杂，时间紧，各竞选单位请自行踏勘现场，根据踏勘现场的情况按重庆市现行相关计价定额和市场询价后自主报价。

4.竞选人对比选文件要求有异议的，请于2017年 10月28日上午18时前书面提交，未书面提交的不予以答复。

七、评标办法
（一）评标办法
本项目竞选人报价含施工深化设计费用，以报价最低的竞选人为拟中选人。
1.首先对各竞选人进行资格评审。
2.然后查看施工深化设计建议书。

3.最后对各竞选人报价由低到高进行排名。
4.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效竞标不足3家使得竞标明显缺乏竞争的，评选小组可以否决全部竞标，并重新组织竞争性比选。
（二）资格评审标准
1.营业执照：具备有效的营业执照
2.经营范围：符合招标要求

3.签字盖章：符合比选文件中的签字盖章要求；
4.投标文件格式：符合比选文件中的格式要求；
5.报价唯一：只能有一个有效报价，不得提交选择性报价；
6.其它要求：符合比选文件中的其他要求
（三）详细评审标准
各竞选人报价由低到高进行排名。
（四）有以下情形之一的，按否决投标处理：
1.投标报价超出最高限价的；
2.投标文件组成内容不齐的；
3.投标文件未按要求编制、装订、密封的；
4.报价不完整或出现二个及以上报价的。
5.法定代表人或其授权的代理人未按比选文件要求签字或盖单位公章的。
6.投标人不具备比选文件规定的资格要求的。
7.投标人或其竞选文件达不到比选文件其它规定的。
8.资格评审不合格的投标文件。
9.比选文件中的其他废标、无效竞标条款。
注：1、超过规定时间送达或未按要求密封的投标文件不予受理。
2、 投标文件一经收取不予退还。

八、竞争性比选文件组成及要求

（一）比选函部分（一式两份）

1.比选函

2.法定代表人身份证明及授权委托书

3.竞选人基本情况表（附有效的资质证书或营业执照、税务登记证、组织机构代码证，已办理“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”三证合一的竞选人提供载有统一社会信用代码的营业执照即可。复印件盖鲜章，原件带至开标现场备查）

4.其他资料

（二）商务部分（一份，目录自行编制）

（三）深化设计建议书（一份，目录自行编制）

所有竞选文件统一装入一个大袋，大袋密封并加盖公章，竞选人递交竞选文件时只递交一个大袋。

九、工程结算
本招标范围内的分部分项工程价款按照投标报价清单中分部分项全费用综合单价不变的原则进行结算。本招标承包范围外变更或工程施工中出现新增项目涉及工程价款调整的，由承包人在该项目发生时向发包人书面提出，并经发包人同意后实施。上述情况均以发包人提供的施工设计图、工程量清单及其答疑文件和中选人的竞选文件为基准进行比较。变更或工程施工中出现新增项目涉及调整价格的调整方法如下：
（一）工程内容与竞选报价中有相同的子项时，则按投标时的相同子项的综合单价执行。
（二）当已标价子项报价中有类似项目的，可在合理范围内参照类似项目的投标单价报价执行（其合理性由发包人审定）；
（三）工程内容如有与竞选报价中子项不同或无类似的子项，则需要重新组价，组价原则：

1.参照重庆市相关现行计价定额和相关配套文件进行组价。

2.定额中该无子项的，按市场询价进行结算。

（四）变更工程工程量，按技术规范规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量并经发包人审核后确定。
十、工程款支付
本工程不支付预付款。工程完工经验收合格后支付到合同价款的50%，经结算审核单位审核结束后30日内按审定金额支付。
十一、施工合同签订

本工程工期紧，竞选单位必须承诺在中选通知书发出后三日内，与建设单位根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《重庆市建筑管理条例》等法律法规及本比选文书有关规定签订施工合同。如未签订合同手续，由业主另行指定施工单位。

比 选 人：重庆工商学校          
地    址：重庆市江津区白沙镇        
邮    编：402289                 
联 系 人：赖老师                    
电    话：023-47331120           　

重庆工商学校
2017年10月25日

比选函


    （项目业主）：

1．我方已仔细研究了        
（项目名称）施工比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            （¥  ）的比选报价，（其中安全文明施工费：        元），施工工期   日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 

 。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销参选文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且合法。

5．拟派往本项目经理为               。

6. 
（其他补充说明）。
竞选人：                　　　　（盖单位公章） 

法定代表人或委托代理人：   
（签字） 

地址： 

电话： 　　　　　　　　　　　　　 
传真： 　　　　　　　　　　　　　
邮政编码： 　　　　　 
        年  月  日
法定代表人身份证明

竞选人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
  月          日

经营期限： 

姓名：  
 性别： 
 年龄：    
职务：    

系 
 （竞选人名称）的法定代表人。
特此证明。

竞选人：（盖章）
     年    月     日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我        （姓名）系                        （竞选人名称）的法定代表人，现授权我单位的             （姓名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加                    （项目名称）的比选活动。授权代理人在本次竞选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人（亲笔）：        性   别：         年 龄：    岁

单      位：               部   门： 

职      务： 

授权代理人无转让权，特此授权。

竞选人：（书写并盖章）

	法定代表人身份证复印件




法定代表人：（签字或盖章）

	授权代理人身份证复印件




竞选人基本情况表

	竞选人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传
真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技
工
	

	经营范围
	

	备注
	


附件：1

 重庆工商学校
校史陈列展览馆项目
施工合同
年   月   日
发包方：                             （简称：甲方）
承包方：                             （简称：乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：重庆工商学校校史陈列展览馆项目
工程地点：重庆工商学校校园内
工程内容：校史陈列展览馆校园沙盘及赋设计、制作与安装施工；校史陈列展览馆木作基层造型设计、制作与安装施工；校史陈列展览馆浮雕设计、制作与安装施工；校史陈列展览馆天棚吊顶造型及墙体饰面工程设计、制作与安装施工；校史陈列展览馆电气工程设计及安装施工；校史陈列展览馆美工部分设计、制作与安装施工。
二、工程承包范围
详见（重庆工商学校校史陈列展览馆项目）施工图纸及工程量清单。
三、合同工期
    1.开工日期：       年      月      日
    2.竣工日期：        年     月      日
3.签订合同后     日历天内完成。
4.若推迟竣工，扣1000元／天。
四、合同金额
本项目采用全费用综合单价（包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费和税金及施工深化设计等所需全部费用）合同形式，合同金额为人民币              元(大写：           ）。
五、质量要求和技术标准
    乙方提供的所有建材必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：
    1.质保期限：1年，在保修期内，乙方应免费向发包人提供应有的维修与服务；
2.保修范围：合同范围以内的所有内容；
3.服务措施：
   （1）属于责任范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。
   （2）发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
   （3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。
   （4）质量保修完成后，由甲方组织验收。
六、工程结算
本招标范围内的分部分项工程价款按照投标报价清单中分部分项综合单价不变的原则进行结算。本合同承包范围外变更或工程施工中出现新增项目涉及工程价款调整的，由承包人在该项目发生时向发包人书面提出，并经发包人同意后实施。上述情况均以发包人提供的施工设计图、工程量清单及其答疑文件和中选人的竞选文件为基准进行比较。变更或工程施工中出现新增项目涉及调整价格的调整方法如下：
1.工程内容与竞选报价中有相同的子项时，则按投标时的相同子项的综合单价执行。
2.当已标价子项报价中有类似项目的，可在合理范围内参照类似项目的投标单价报价执行（其合理性由发包人审定）；
3.工程内容如有与竞选报价中子项不同或无类似的子项，则需要重新组价，组价原则：
（1）参照重庆市相关现行计价定额和相关配套文件进行组价。
（2）定额中该无子项的，按市场询价进行结算。
4.变更工程工程量，按技术规范规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量并经发包人审核后确定。
乙方须在工程竣工验收合格后30天内提供相关竣工资料交甲方审阅，签字认可后按规定进行结算。最终结算价款以结算审核单位审定金额为准。
七、付款方式
本工程不支付预付款。工程完工经验收合格后支付到合同价款的50%，经结算审核单位审核结束后30日内按审定金额支付。
八、双方权利和义务
（一）甲方的权利及义务
 1.施工场地应具备开工条件，提供施工水电接口、施工场地（若有），协助处理本工程范围内乙方与第三方的关系。
2.在合同履行中甲方有权制止乙方进行转包、分包，若经发现乙方分包、转包或无能力完成保质保量的工程内容，甲方有权终止合同。
3.甲方负责提供施工所必需的水电设施，并保持水电畅通。
（二）乙方的权利和义务
    1.履行本合同中规定的乙方有关权利和责任，按照本协议文件要求及施工。
    2.在工程施工中，乙方应严格按《建筑工程安全生产管理条例》和重庆市建委（渝建发[2010]158号）等文件的规定执行，做好安全防范工作。认真落实施工组织设计制定的安全措施，确保施工安全。若乙方没有认真履行安全防范措施，发生工伤事故由此产生的民事责任或经济责任等均由乙方全权负责,与甲方无任何关系。
    3.乙方负责本工程施工区域内甲方设施设备、乙方施工用机具设备及已完成工程设备的保护。
    4.本工程由乙方所发生的建筑垃圾清运，负责清洁及恢复并承担费用。
九、承诺
    1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质保修期内承担相应的工程维修责任。同时承包人不得拖欠民工工资，造成工人上访事件。若因此给发包人造成损失的，发包人有权根据事件的影响程度扣减竣工结算价款的2%或者终止合同，并依法追究承包人责任。
3.其他:工程使用的主材料，由乙方提供给甲方，经甲方验收后，乙方方能进行施工。
十、验收方式
1.质量标准：达到国家有关施工质量验收规范和展览展示服务行业要求，一次性验收合格并交付使用。
2.坚决贯彻执行《建设工程质量管理条例》，严格履行投标人的质量责任和义务。
3.严格执行《工程建设标准强制性条文》的有关条款，确保建设工程施工质量；接受质量监督部门和发包人委托的现场负责人依照《工程建设标准强制性条文》和有关法规进行监督。
4.工程竣工经发包人组织设计、施工、质检等有关单位依据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—20013）及相关专业施工质量验收规范、展览展示服务相关行规，对工程进行验收。
十一、索赔和争议：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可依法向江津区人民法院起诉。
十二、合同生效
1.合同订立时间：     年      月     日
2.合同订立地点：                         
3.本合同双方签订后即生效。
4.本协议书为一式六份，甲方三份，乙方三份。
发  包  人（公章）：            承  包  人（公章）：
法定代表人（签字）：            法定代表人或委托人（签字）：
    年   月   日                          年   月   日
 工 程 质 量 保 修 书
发包人（全称）： 

承包人（全称）：  
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对重庆工商学校校史陈列展览馆项目签订质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修的具体内容，双方约定如下：
    按图纸设计和承包范围进行维修。    
二、工程质量保修期
双方依据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算）
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；
3.装饰装修工程为两年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为两年；
5.给排水设施、道路等配套工程为两年；
6.其它项目保修期限约定如下：无。 
三、工程质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定；立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、工程质量保修费用
工程质量保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定工程质量保修的其他事项：无                             
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发  包  人（公章）：                承  包  人（公章）：
法定代表人（签字）：                法定代表人或委托人（签字）：
  年   月   日                          年   月   日
